**Documento de Épicas**

**“DriveTail”**

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.1fob9te)

[Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto” 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Priorización de Épicas 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Definición de Historias de Usuario 5](#_heading=h.1t3h5sf)

**Datos del documento**

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 01.00 | 15/08/25 | Creación de Épicas | Anthony Gregory Flores Ramos |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | CAPSTONE\_004V |
| Proyecto (Nombre) | DriveTail |
| Fecha de Inicio | 12/08/25 |
| Fecha de Término | 20/12/25 |
| Patrocinador principal | DriveTail |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 25.079.674-9 | Anthony Flores | anth.floresr@duocuc.cl |
| 12.900.628-5 | Zaida Konig | za.konig@duocuc.cl |
| 17.812.454-4 | **Johanna Hernandez** | Jo.hernandezz@duocuc.cl |

**Épicas para el proyecto “ DriveTail”**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Épica** |
| E1 | Implementar módulo RESERVAR Y GESTIONAR CITAS |
| E2 | Implementar módulo SOLICITAR SERVICIOS ESPECÍFICOS |
| E3 | Implementar módulo AUTENTICACION DE USUARIO |
| E4 | Implementar módulo VISUALIZAR TRABAJOS REALIZADOS(PORTAFOLIO) |
| E5 | Implementar módulo MENSAJES |
| E6 | Implementar módulo PRODUCTOS |
| E7 | Implementar módulo TRABAJOS(A REALIZAR) |
| E8 | Implementar módulo PROFILE(DATOS DE USUARIO) |
| E9 | Implementar módulo CARRO DE COMPRA |
| E10 | Implementar módulo PASARELA DE PAGO |
| E11 | Implementar módulo HISTORIAL |
| E12 | Implementar módulo NOTIFICACIONES |
| E13 | Implementar INTEGRACIONES |
| E14 | TESTING Y ENTREGA |

**Priorización de Épicas**

|  |
| --- |
| Descripción de la técnica de estimación utilizada  Nos basamos en la técnica de los 100 puntos, donde analizaremos y asignaremos puntos a las épicas, siendo la que más otorgue puntos la más importante. |

**Épicas Priorizadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Épica** | **Valor** |
| E1 | Implementar módulo RESERVAR Y GESTIONAR CITAS | 17 |
| E2 | Implementar módulo SOLICITAR SERVICIOS ESPECÍFICOS | 14 |
| E3 | Implementar módulo AUTENTICACION DE USUARIO | 19 |
| E4 | Implementar módulo VISUALIZAR TRABAJOS REALIZADOS(PORTAFOLIO) | 5 |
| E5 | Implementar módulo MENSAJES | 2 |
| E6 | Implementar módulo PRODUCTOS | 10 |
| E7 | Implementar módulo TRABAJOS(A REALIZAR) | 9 |
| E8 | Implementar módulo PROFILE(DATOS DE USUARIO) | 3 |
| E9 | Implementar módulo CARRO DE COMPRA | 7 |
| E10 | Implementar módulo PASARELA DE PAGO | 7 |
| E11 | Implementar módulo HISTORIAL | 4 |
| E12 | Implementar módulo NOTIFICACIONES | 3 |
| E13 | Implementar INTEGRACIONES | - |
| E14 | TESTING Y ENTREGA | - |