**Validando Sprint 2**

**“Drivetail – Plataforma de trazabilidad técnica automotriz”**

***Fecha:[05/09/2025]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.iwqw7i6lnhua)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_heading=h.fjjr50ikury8)

[Gráfico de avance del sprint 1. 4](#_heading=h.gt0gjoe796vy)

[Pila del producto actualizada. 4](#_heading=h.w2un4lg3z3sq)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 11/09/2025 | Documento inicial de validación Sprint 2 | Anthony Flores (PO) |
| 2.1 | 12/09/2025 | Registro de avances y backlog actualizado | Equipo Drivetail |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE\_004V |
| Proyecto (Nombre) | Drivetail – Plataforma de trazabilidad técnica automotriz |
| Fecha de Inicio | 12/08/2025 |
| Fecha de Término | 20/12/2025 |
| Patrocinador principal | Drivetail |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **25.079.674-9** | **Anthony Flores** | **Product Owner & Backend Developer** |
| **12.900.628-4** | **Zaida König** | **Scrum Master & QA** |
| **17.812.454-4** | **Johanna Hernández** | **Frontend Developer & Documentación** |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| E2-HU2 | Reservar un servicio seleccionando fecha/hora | 5 | Anthony Flores | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | A |
| E2-HU3 | Ver detalle de un servicio antes de confirmar | 3 | Johanna Hernández | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | A |
| E3-HU4 | Actualizar perfil de usuario | 3 | Johanna Hernández | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | A |
| E1-HU1 | Administrador gestiona reservas (aprobar/rechazar) | 5 | Anthony Flores | 2 | 2 | 1 |  |  | 5 | A |
| E4-HU1 | Administrador genera reportes básicos de servicios | 4 | Johanna Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

|  |
| --- |

# Pila del producto actualizada.

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-HU2 | Como cliente, necesito reservar un servicio seleccionando fecha y hora. | 5 | Alta |
| E2-HU3 | Como cliente, necesito ver el detalle de un servicio antes de confirmar. | 3 | Alta |
| E3-HU4 | Como cliente, necesito actualizar mi perfil de usuario. | 3 | Media |
| 4-HU1 | Como administrador, necesito gestionar reservas y aprobarlas/rechazarlas. | 5 | Alta |
| E5-HU2 | Como administrador, necesito generar reportes básicos de servicios reservados. | 4 | Media |