**Sprint Backlog Priorizado**

**“DriveTail”**

Tabla de contenido

[Información del proyecto 3](#_Toc208101853)

[Objetivo 3](#_Toc208101854)

[Backlog Priorizado 3](#_Toc208101855)

# Información del proyecto

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | CAPSTONE\_004V |
| Proyecto (Nombre) | DriveTail |
| Fecha de Inicio | 12/08/25 |
| Fecha de Término | 20/12/25 |
| Patrocinador principal | DriveTail |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 25.079.674-9 | Anthony Flores | anth.floresr@duocuc.cl |
| 12.900.628-5 | Zaida Konig | za.konig@duocuc.cl |
| 17.812.454-4 | Johanna Hernandez | Jo.hernandezz@duocuc.cl |

# Objetivo del Sprint 2

Consolidar la funcionalidad de la plataforma Drivetail mediante la integración del backend avanzado con las APIs de servicios, trabajos y usuarios, además de implementar las primeras vistas frontend en Angular y validaciones de accesibilidad.

# Backlog Priorizado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID de Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Puntos de Esfuerzo** | **Prioridad** |
| **E2-HU2** | Como cliente, necesito reservar un servicio seleccionando fecha y hora. | 5 | **Alta** |
| **E2-HU3** | Como cliente, necesito ver el detalle de un servicio antes de confirmar la reserva. | 3 | **Alta** |
| **E3-HU4** | Como cliente, necesito actualizar mi perfil de usuario. | 3 | **Media** |
| **E4-HU1** | Como administrador, necesito gestionar las reservas y aprobarlas/rechazarlas. | 5 | **Alta** |
| **E5-HU2** | Como administrador, necesito generar reportes básicos de servicios reservados. | 4 | **Media** |
| **Total Puntos** |  | **20** |  |