|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He podido cumplir con la mayoría de los desarrollos backend planificados en los tiempos establecidos, incluyendo la arquitectura inicial, autenticación y servicios básicos.  Facilitadores: mi experiencia previa en NestJS, Firebase y despliegue en GCP, además de la claridad en los roles.  Dificultadores: retrasos en la integración con APIs externas y ajustes frecuentes en los requisitos de validación documental. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Implementé mock data para probar los servicios mientras esperábamos las integraciones. También documenté los endpoints en Swagger para facilitar la comunicación con frontend y QA. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Mi autoevaluación es positiva, ya que el backend tiene avances sólidos y escalables.   * Destaco: el diseño modular de la arquitectura y la correcta integración con Firebase. * Mejorar: debo reforzar la optimización de rendimiento y trabajar más en conjunto con Johanna para facilitar la integración frontend-backend. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me interesa saber si, en la presentación final, el énfasis estará en mostrar la funcionalidad técnica del backend o si también se valorará la proyección futura de la plataforma (escalabilidad, seguridad, analítica). |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí. Me enfocaré principalmente en el modelado de datos y endpoints críticos |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido positivo y con complementariedad de habilidades.   * Positivo: la coordinación mediante Scrum y el cumplimiento de entregables clave. * Por mejorar: anticipar riesgos técnicos en integraciones para no generar retrasos al equipo. |