|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Revisando la carta Gantt, gran parte de las actividades se han cumplido en los plazos definidos, a excepción de esta segunda entrega, en lo que respecta a documentación, ya que todo lo demás (el proyecto en sí), ya que al proyecto no le falta mucho.  Factores que facilitaron: uso de herramientas colaborativas (Jira, Figma, GitHub), claridad en la definición de roles y la disciplina en las reuniones de seguimiento.  Factores que dificultaron: Tiempo para realizar la documentación. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He tenido que hacerme el tiempo para poder entregar los documentos a tiempo. Además de estudiar bien el proyecto para colocar bien la información y organizarme bien con mis compañeros para poder tener nuestras reuniones correspondientes. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento,me evalúo de manera positiva, ya que he cumplido los entregables clave de cada sprint, en su tiempo justo.  Aspectos destacados: la organización del equipo, la calidad técnica del backend y la coherencia de los prototipos visuales.  Aspectos a mejorar: Más comunicación con mis compañeros, para tener calidad en los documentos realizados. Involucrarme más en la parte técnica. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Qué es lo que se va a priorizar, si lo técnico o lo visual o la documentación. Más que nada en qué se van a enfocar más al momento de evaluarnos en la presentación final. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, se consideran ajustes en la distribución:  Johanna apoyará en integración frontend-backend para acelerar validaciones.  Anthony se concentrará en modelado de datos y endpoints.  Zaida reforzará QA y documentación institucional, además del frontend-backend.  Se agregaron nuevas actividades relacionadas con validación de accesibilidad y documentación de escalabilidad técnica. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aspectos positivos: complementariedad de roles, comunicación abierta y disposición a iterar frente a problemas.  Aspectos a mejorar: mayor precisión en la definición de entregables intermedios y fortalecer la comunicación en momentos de alta carga técnica. |